| Actividad | Tiempo Estimado | Responsable | Fecha de Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuración: Repositorio GitHub, entorno de desarrollo y estructura base .asm. | 1.5 horas | Tú | 12/Marzo | Finalizado |
| Estructura de Datos: Definición de memoria (offsets) para las 10 cuentas. | 1 hora | Tú | 12/Marzo | Finalizado |
| Entrada de Datos: Rutinas de lectura de nombre y conversión ASCII a Binario. | 4 horas | Integrante 2 | 14/Marzo | Pendiente |
| Lógica Core: Implementación de procedimientos "Crear Cuenta" y "Búsqueda Lineal". | 5 horas | Integrante 3 | 15/Marzo | Pendiente |
| Transacciones: Procedimientos de "Depósito" y "Retiro" con validaciones. | 4 horas | Integrante 2 | 16/Marzo | Pendiente |
| Reportes: Lógica para saldos Max/Min y conteo de cuentas activas/inactivas. | 3 horas | Integrante 3 | 17/Marzo | Pendiente |
| Documentación: Manual de usuario, diagramas de flujo y revisión final. | 4 horas | Los 3 | 18/Marzo | Pendiente |
| Defensa: Preparación de presentación y pruebas finales del código. | 2 horas | Los 3 | 19/Marzo | Pendiente |